| Süreç Adı | Kültür Merkezleri İşlemleri Süreci | Süreç No:5 |
| --- | --- | --- |
| Süreç Tipi | Operasyonel |
| Süreç Sahibi | Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü |
| Süreç Sorumlusu/Sorumluları | Kültür Merkezleri Daire Başkanlığı |
| Süreç Uygulayıcıları |  |
| SÜREÇ SINIRLARI | Başlangıç Noktası | Kültür Merkezi inşaatı talebi. |
|  | Bitiş Noktası | Kültür Merkezinin tamamlanması. |
| TEDARİKÇİLER |
| GİRDİLER | GİRDİ SAĞLAYANLAR |
| Arsa | Bakanlık |
| Onaylı Proje | Müteahit Firma |
| Bütçe | Bakanlık |
| İnşaat Malzemeleri | Müteahit Firma |
| MÜŞTERİLER |
| ÇIKTI | KİME |
| Yaklaşık Maliyet Cetveli | Satınalma |
| Şartname | Satınalma |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | PERFORMANS GÖSTERGELERİ |
|  | SÜRECİN KRİTİK KONTROL NOKTALARI: Etüd Proje Süreci: Etüd Proje İş Akış Şeması İnşaat yapılacak yerin (il, ilçe vb.) kanun çerçevesinde makam tarafından kararlaştırılması Kent bütününde kent içinde konumu ve ulaşılabilirliği dikkate alınarak Dairemiz teknik personelince veya yerel kamu birimlerinin vasıtasıyla imar planına ve ihtiyaç programına uygun arsa belirlenmesi Tüm evrak üzerinde imar mevzuatı açısından gerekli incelemelerin yapılması, gerekli görülen değişiklik ve önerilerin yerel yönetime sunulması ve sonuçlandırılması Arsa bilgilerinin, arsa alt yapısı ve zemin durumu, plankote gibi projelendirmeyi etkileyecek bilgiler ile kültür merkezi yapılacak kentin varsa mimari özelliklerinin ve yerel malzeme özelliklerinin Dairemiz teknik personeli tarafından değerlendirilmesi Kontrollük Hizmetleri Süreci: Kontrollük Hizmetleri İş Akış Şeması İhalesi yapılan işin kontrolluk hizmetleri için Makam Onayı ile Teknik Kontrolluk ekibinin oluşturulması İmalatın iş programında belirlenmiş sırayla gerçekleşmesinin takip edilmesi ve gerçekleşme periyoduna göre hakediş düzenlenerek işlem yapılmak üzere ödeme servisine gönderilmesi Mali Yardım İnceleme Süreci (Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Maddi Destek): Mali Yardım İnceleme İş Akış Şeması (Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Maddi Destek) Mali yardım talep dosyasının Etüd Proje Şube Müdürlüğü tarafından incelenmesi Maddi yardım talep dosyasının İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü tarafından incelenmesi Mali Yardım Makam Onayı alınması ve Yardım Protokolünün imzalanması Kabul ve Kesin Hesap Süreci: Kabul ve Kesin Hesap İşlemleri İş Akış Şeması Kontrolluk Teşkilatınca ön inceleme yapılması ve hazırlanan Geçici Kabul Teklif Belgesi’nin İdareye sunulması İmalatların tamamlandığının (sözleşme bedelinin %95ine kadar) kontrollük teşkilatınca tespit edilmesi üzerine Başkanlıkça Geçici Kabul Komisyonunun oluşturulması Geçici Kabul Komisyonu tarafından işin mahallinde işin projesine ve keşfine uygun olarak imal edilip edilmediğinin kontrol edilmesi, gerekli işletme ve deneylerin yapılması Sözleşmesinde belirtilen süre sonunda makamdan kesin kabul heyeti için onay alınarak işin kesin kabul işlemlerinin yapılması Yükleniciye verilen süre bitiminde, Kontrol Teşkilatınca işin mahallinde inceleme yapılması ve tutanakla tespit yapılarak İdareye sunulması Kesin Hesabın İdarece incelenerek onaylanması |
|  | HAZIRLAYAN | HAZIRLAYAN |